## Slide 1
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

## Slide 2
Содержание и задачи осуществления проектов.
2. План осуществления проекта, его содержание и методика составления.
3. Авторский надзор и техническая помощь в осуществлении проектов.

## Slide 3
1. Содержание и задачи осуществления проектов
Содержание основных работ по осуществлению проектов внутрихозяйственного землеустройства:
составление планов освоения, улучшения и охраны земель;
составление планов строительства построек и сооружений;
составление и уточнение планов освоения севооборотов;

## Slide 4
выдача и обновление в хозяйстве документации по осуществление проектов;
авторский надзор за осуществлением проектов;
техническая помощь хозяйствам в осуществлении проектов.

## Slide 5
Основными документами для реализации работ
по осуществлению проектов
внутрихозяйственного землеустройства служат:
рабочие чертежи по перенесению проекта на местность
планы перехода к севооборотам.

## Slide 6
Проект
считается полностью осуществленным
при условии претворения в жизнь входящих в его содержание мероприятий и достижение планируемых показателей развития производства.
Работы по осуществлению проектов организуют руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций.

## Slide 7
Контроль и помощь
осуществляют сельскохозяйственные органы.
Проектные институты
ведут авторский надзор и техническую помощь в осуществлении проектов.

## Slide 8
2. План осуществления проекта, его содержание и методика составления
При разработке всех разделов плана наряду с общими принципами землеустройства руководствуются следующими основными требованиями:
обеспечение интенсивного использования и охраны каждого земельного участка, удобных организационно-производственных и территориальных основ для получения планируемой продукции в более короткие сроки;

## Slide 9
создание благоприятных социально-производственных условий для жизни и производительного труда населения как в переходные годы, так и в течение всего проектного периода;
снижение единовременных затрат и ежегодных издержек на осуществление мероприятий и достижение их быстрейшей окупаемости.

## Slide 10
В плане освоения, улучшения и охраны земель
отражают следующие основные работы:
расширение и улучшение пахотных земель;
создание улучшенных луговых земель;
закладка многолетних насаждений;
противоэрозионные мероприятия.

## Slide 11
В плане строительства построек и сооружений предусматривают:
жилищное строительство;
культурно-бытовое строительство;
строительство животноводческих ферм и комплексов;
строительство складских помещений;
строительство инженерных сетей, благоустройство сел и производственных центров;
строительство других объектов инженерного оборудования территории.

## Slide 12
Все мероприятия с учетом их важности и экономических возможностей распределяют на:
первоочередные (ближайшие 5-7 лет)
планируемые на более далекую перспективу.
Расчеты стоимости работ ведут по укрупненным показателям: на 1 га, жителя, кв. м. жилья, место в здании, стоимость, км трассы и т.д.

## Slide 13
Планы составления севооборотов
составляют совместно со специалистами хозяйства отдельно для каждого севооборота.
При этом учитывают следующие требования:
повышение интенсивности использования включенных в севообороты земель с учетом принятой структуры посевов и планируемой валовой продукции растениеводства;

## Slide 14
внедрение рациональной почвозащитной системы земледелия путем обеспечения агротехнически правильного чередования культур в границах полей с учетом состояния почв, предшественников, сокращения сроков перехода к севооборотам;
создание удобных условий для внедрения коллективного подряда, перевозки грузов, использования машинотракторных агрегатов и кормовых культур.

## Slide 15
3. Авторский надзор и техническая помощь в осуществлении проектов.
Авторский надзор
заключается в периодической проверке сохранности перенесенных на местность элементов проекта, полноты и точности выполнения планов его осуществления и оказания практической помощи хозяйству.

## Slide 16
В содержание авторского надзора входят:
проверка хода предусмотренного проектом освоения и улучшения земель;
проверка правильности размещения в соответствии с проектом зданий и сооружений внутрихозяйственного назначения;
проверка освоенности севооборотов садо- сенокосо- и пастбищеоборотов;

## Slide 17
выявление эффективности проекта, положительных сторон и недостатков в его осуществлении, а при необходимости и подготовка предложений по уточнению и корректировке разработанных ранее проектных решений;
оказание практической помощи хозяйству в осуществлении проекта: подготовка предложений по установлению выявленных недостатков, проведение консультаций руководителей и специалистов хозяйств по осуществлению землеустроительных мероприятий и т.д.

## Slide 18
В работах по надзору должны участвовать
авторы проекта – землеустроитель, агроном, экономист, лесомелиоратор
представителей хозяйства и подрядных организаций

## Slide 19
В технологическом плане
авторский надзор имеет следующее содержание:
подготовительные работы
сбор и оценка сведений по хозяйствам
рассмотрение и утверждение полученных результатов

## Slide 20
При подготовительных работах
уточняют перечень хозяйств в районе для проведения надзора
изучают наличие документации, ее состояние, содержание проекта
готовят плановую основу для графического отображения результатов надзора и другие документы.

## Slide 21
В районном управлении сельского хозяйства и выделенных для надзора хозяйствах
собирают сведения о ходе осуществления проекта в целом и по отдельным мероприятиям

## Slide 22
На основании анализа собранных сведений
выявляют содержание проведенных в хозяйстве работ, их соответствие проектным решениям и причины, сдерживающие их практическое претворение.

## Slide 23
Собранные сведения и разработанные предложения
обобщают в журнале (ведомости) результатов изучения хода осуществления проекта
изображают на графическом проекте внутрихозяйственного землеустройства.

## Slide 24
Данные авторского надзора отображаются
в сводной ведомости по хозяйствам района
рассматриваются и утверждаются в установленном порядке.